南方医科大学第七附属医院预检分诊遮阳棚拆除项目处置方案

南方医科大学第七附属医院总院区位于里水镇里官路得胜段28号，预检分诊遮阳棚（1个）位于门诊正门广场，占地面积约120平米，拟拆除，现面向社会征集施工单位承接拆除项目（含拆除人工、设备设施、废料收运、场地清理、场地修复等），本项目采用现场竞投方式进行发包，欢迎有意参与的单位前来报价。       
一、资产竞投标的基本情况

1.资产明细

材质与数量：

1.1彩钢板约280平方米；

1.2钢梁、钢柱：鞍钢Q345 50MM*50MM*3.5MM、100MM*100MM*5MM、150MM*100MM*5MM约2.8吨；

1.3屋面檩条：C140MM*50MM*20MM*3.0MM约1.8吨。
	序号
	资产名称
	材质
	所在位置
	所属单位
	竞投

底价
	数量
	单位

	1
	预检分诊遮阳棚
	彩钢板、钢梁、钢柱、屋面檩条
	里水镇里官路28号门诊正门广场
	南方医科大学第七附属医院
	800元
	1
	项


二、施工要求
1.施工现场管理方面，应符合安全文明施工的要求：

①成交人应具备较强的技术实力，能提供及时全面的拆除施工和修复服务（修复地面需要采用与发包人原有一致或相近的广场砖铺设）。成交人不得将项目转让或者分包给他人，一经发现将视为成交人违约，成交人在接到发包人的服务要求后按规定时间开展施工，并在双方约定的期限内完工。

②施工人员须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查。

③施工现场应有效安全围蔽，避免非工作人员进入。

④拆除材料、构件、料具应整齐堆放，确保安全。

⑤施工现场每天清扫，保证场地清洁。

2.施工管理要求：

①应对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

②现场施工人员施工期间必须穿着固定工装以及安全防护设施，严格遵守执行发包人现行的管理规定，遵守施工现场和人员管理的规定，安全生产、文明施工。如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故、财物或其它损失，一切责任由成交人负责。

③确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾应清理干净，在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，须对其进行修复，修复费用已包含在价格中。

④有动火作业的，应按照发包人管理制度和流程申报动火作业。

3.其它条款以签订的合同为准。

三、拆除工期：自合同签订生效之日起7个工作日内完成拆除、场地清理及场地修复。

四、现场图片

[image: image1.jpg]



五、交易底价

1.交易底价（含税）：800元（竞价幅度每次50元起），报价包括拆除人工、设备设施、废料收运、场地清理、吊车费用、场地修复及保险费等完成本项目可预见或不可预见的一切费用。
费用收取方式：竞拍所得归采购人所有，废料处置所得归成交人所有。竞得人应自签订《成交确认书》之日起5个工作日内向发包人指定账户缴存成交金额。
六、报名资格条件

1.中华人民共和国境内的独立企业法人或其他经济组织，具有从事本项目相关的经营范围，本项目不接受联合体或自然人竞投。

2.竞投人如果是法人或其他组织的，参加报价的必须是法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权代表。 
七、报名需要提供的资料

1.有效营业执照副本（或事业法人登记证）副本的复印件并加盖投标人公章（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）。

2.法定代表人报名的：提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件加盖公章；

非法定代表人报名的：提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人证明书原件、被授权人身份证复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章。

3.报名资料发送邮箱地址：nfqyzcb@163.com。
八、竞投须知
1.本项目采用参照拍卖竞价的方式进行公开叫价或报价，报价人可以多次出价，按照总价价高者得原则确定竞得人。
竞价规则：每次按交易底价增加50元或50元的倍数。
2.凡报名成功后，表明竞投人已完全了解和接受本项目的全部内容，了解标的物的现状情况（包括但不限于本项目所描述的标的物基本情况），认可我单位提供的合同文本内容并自愿参与竞价。    

3.如在竞价操作过程中，当标的物出现没人应价时，我单位有权在到场的竞投意向人中，随机抽取一个竞投人，视为该竞投人以底价竞得。到场的竞投人只有一个的，视为该竞投人以底价竞得。
4.竞得人必须于竞投结果公示期满次日起十个工作日内与我单位签订合同。
    九、报名时间、地点 
有意参加竞投的单位可于2025年12月5日起至2025年12月11日下午17:30止（节假日除外）通过邮箱报名。报名时发包人需审查有关资料，经审查符合条件的方能报名竞投。未报名的单位或个人，不得参加竞投。

十、开标时间 
   已报名的竞投意向人请于2025年12月12日星期五下午15：00，携带相关资料到南方医科大学第七附属医院进行竞投（地址：佛山市南海区里水镇里官路28号全科楼行政办公区四楼413室），逾期恕不接受。逾期到达竞投现场的竟投意向人，视为丧失竞投资格。
携带资料如下：

①工商营业执照副本原件。

②法定代表人授权委托书及法定代表人证明书原件（加盖公章）。法定代表人参加竞投的，不需提供授权委托书原件，仅需提供法定代表人证明书原件。

③授权委托人身份证原件。法定代表人参加竞投的提供身份证原件。

④竞投单位公章。

   十一、本次竞投不集中时间察看现场，意向竞投人可自行到标的物现场察看。
- 1 -

